**Jakob Engl**

Tägliches Protokoll

*Projekt Management*

Inhalt

* [**07.11** 2](#_Toc499492837)
* [**08.11** 2](#_Toc499492838)
* [**09.11** 2](#_Toc499492839)
* [**13.11** 2](#_Toc499492840)
* [**14.11** 2](#_Toc499492841)
* [**15.11** 2](#_Toc499492842)
* [**16.11** 2](#_Toc499492843)
* [**17.11** 2](#_Toc499492844)
* [**20.11** 2](#_Toc499492845)
* [**21.11** 2](#_Toc499492846)
* [**22.11** 2](#_Toc499492847)
* [**23.11** 3](#_Toc499492848)
* [**26.11** 3](#_Toc499492849)

## **07.11**

* + Soll
    - Erstellung des Vollständigen WBS
    - Einarbeitung in HTMl, CSS, JS
  + Kann
    - Erstellung Teil WBS
    - Einarbeitung in HTMl, CSS, JS
  + Probleme
    - Einarbeitung schwer da man nicht weiß wo anfangen

## **08.11**

* + Soll
    - Pflichtenheft anfangen
    - Vorgehensmodell Auswahl treffen, wahrscheinlich Scrum
    - WBS weiter vervollständigts
  + Kann
    - Pflichtenheft angefangen
    - Vorgehensmodell Auswahl getroffen -> Spiral
      * Scrum unpassend
        + Mehrere Sprints, dafür ist das Projekt zu kurz
        + Benötigt mehrere „Mitarbeiter“

Scrum Master

Product Owner

Programmierer

* + - * Spiral passend
        + Kurzes Projekt wo viele Änderungen getroffen werden
        + Braucht nur eine Person
        + Sehr flexibel
  + Probleme
    - Auswahl Vorgehensmodell schwer, da wir noch nicht viele Projekte gemacht haben und die Erfahrung fehlt

## **09.11**

* + Soll
    - Vervollständigung Pflichtenheft
    - WBS Zeiten eintragen
    - Zeitplan erstellen
    - Groben Seitenaufbau erstellen
  + Kann
    - Weiterführung Pflichtenheft
    - WBS Zeiten eingetragen
    - Zeitplan erstellt
    - Groben Seitenaufbau erstellt
  + Probleme
    - Keine

## **13.11**

* + Soll
    - Anforderungsspezifikation erstellen
    - Weiterführung Pflichtenheft
  + Kann
    - Anforderungsspezifikation erstellt
    - „Abschluss“ Pflichtenheft
      * Benötigt noch finale Kontrolle vor Abgabe
  + Probleme
    - Keine

## **14.11**

* + Soll
    - Start Entwicklung Webseite
    - Wasser Effekt im Hintergrund
    - Schriftrolle suchen
    - Design Startseite
    - Implementation „Bouncing Arrow“
    - Erste Tests durchführen
    - Bugs vom Test fixen
  + Kann
    - Entwicklung gestartet
    - Tests mit Wasser Effekt durchgeführt
    - Schriftrolle gefunden
      * Wird aber nicht benutzt weil unpassend
    - „Bouncing Arrow“ implementiert
    - Erste Tests durchgeführt
    - Bug vom Test gefixt
  + Probleme
    - Wasser Effekt Entwicklung schwer, da sehr komplex
    - Einfacher Bug zu fixxen hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen

## **15.11**

* + Soll
    - Verfeinerung Wasser Effekt
    - Blurr Effekt
    - Anfang Effekte und Inhalt Hauptseiten
    - Gestaltung mit Bildern
  + Kann
    - Wasser Effekt verbessert
    - Blurr Effekt eingebaut
    - Inhalte geschrieben
    - Bilder gesucht
  + Probleme
    - Es finden sich nur sehr schwer passende Bilder
      * Buch nicht sehr bekannt
      * Buch selber hat keine Bilder
      * Es gibt keinen Film zum Buch

## **16.11**

* + Soll
    - Weitergestaltung Webseite
    - Textsuche
  + Kann
    - Webseite weiter ausgebaut
    - Texte, Rezessionen, gefunden
  + Probleme
    - Keine

## **17.11**

* + Soll
    - Versuche turn.js
    - Weiterarbeiten Webseitengestaltung
  + Kann
    - Turn.js eingebaut und angepasst/ verbessert
    - Webseite weiter ausgebaut
  + Probleme
    - Entwicklung kommt nicht sehr schnell voran da immer wieder kleine Probleme auftreten die sich summieren und viel Zeit verbrauchen

## **20.11**

* + Soll
    - Einbindung turn.js in bestehende Webseite
    - Texte schreiben
    - Neue Seiten gestalten
    - Zweite Tests durchführen
    - Bugs vom Test fixen
  + Kann
    - Turn.js teils eingebaut
    - Texte geschrieben
    - Neue Seiten gestalten -> Keine Zeit mehr
    - Zweite Tests durchgeführt
    - Bug vom Test gefixt
  + Probleme
    - Bug fixxing benötigt wieder viel Zeit

## **21.11**

* + Soll
    - Text Autor schreiben
    - Autor Seite
    - „Main Character“ Seite
  + Kann
    - Texte für Autor geschrieben
    - Autor Seite gestaltet
    - Teile von „Main Character“ Seite gestaltet
  + Probleme
    - Keine

## **22.11**

* + Soll
    - Design Bild Plot
    - Plot Seite erstellen
  + Kann
    - Bild erstellt
    - Seit für Plot erstellt
  + Probleme
    - Erstellung dauert sehr lange, wieder viele kleine Probleme

## **23.11**

* + Soll
    - Weiteren Text Autor schreiben
    - Autor Seite verfeinern
    - „Main Character“ Seite vervollständigen
  + Kann
    - Autor Text fertig geschrieben
    - Seite verfeinert
    - „Main Character“ vervollständigt
  + Probleme
    - Probleme mit PC, Remotedesktopverbindung bricht ständig ab

## **26.11**

* + Soll
    - Erstellung Sitemap
    - Erstellung Menüorganisation
    - Erstellung „General-Information“ Seite gestalten
    - Finale Tests durchführen
    - Bugs vom Test fixen
    - Meta Tags hinzufügen
    - Favicon adden
    - Quellen zusammesuchen und hinzufügen
  + Kann
    - Sitemap erstellt
    - Menüorganisation erstellt
    - „General-Information“ Seite erstellt
    - Finale Tests durchgeführt
    - Bugs vom Test gefixxt
    - Meta tags hinzugefügt
    - Favicon geaddet
    - Quellen gesucht und hinzugefügt
  + Probleme
    - General Information Seite
      * Seite passt sich nicht an Textlänge an
    - Wieder viele kleine Problem

## **27.11**

* + Soll
    - Anchor Points hinzufügen
    - Einzelne Protokolle zusammenfügen
  + Kann
    - Anchor Points hinzugefügt
    - Einzelne Protokolle zusammengefügt
  + Probleme
    - Anchor Points haben lange nicht funktioniert, mit „id“ funktioniert es dann